| - Cláusula das Condições Gerais de Licitação (CGL) | - Complemento ou Modificação |
| --- | --- |
| Preâmbulo | A Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social - FGTAS |
| CGL 1.1 | Contratação de empresa para realizar serviços de remoção de telhas de fibra e fornecimento e instalação de cobertura de policarbonato alveolar e estrutura metálica de suporte, com fornecimento de mão de obra e material, para a Casa do Artesão de Porto Alegre, conforme especificações da Tabela 1 e demais informações do Termo de Referência e do Projeto anexos. |
| CGL 2.1 | Local de disponibilização do Edital: Site: www.fgtas.rs.gov.br e-mail: compras3@fgtas.rs.gov.br |
| CGL 2.2 | Endereço eletrônico do ambiente de disputa: http://www.compras.rs.gov.br |
| CGL 3.1 | Data: 12/04/2018 Horário: 14:30 |
| CGL 4.1.2 | Não será permitida a participação de Consórcio. |
| CGL 4.2.7 | Será permitida a participação de Cooperativa de Trabalho. Para fins de habilitação, as Cooperativas de Trabalho deverão apresentar os seguintes documentos, em conjunto com aqueles previstos no item 13 deste Edital, no que couber: a) relação dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratação e que executarão o contrato, com as respectivas atas de inscrição e a comprovação de que estão domiciliados na localidade da sede da cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 4º, inciso XI, 21, inciso I e 42, §§ 2º a 6º da Lei nº 5.764/1971; b) declaração de regularidade de situação do contribuinte individual – DRSCI, de cada um dos cooperados relacionados; c) comprovação do capital social proporcional ao número de cooperados necessários à prestação do serviço; d) registro previsto no art. 107 da Lei 5.764/1971; e) comprovação de integração das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados que executarão o contrato; e f) documentos para a comprovação da regularidade jurídica da cooperativa: I - ata de fundação; II - estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou; III - regimento dos fundos instituídos pelos cooperados, com a ata da assembleia que os aprovou; IV - editais de convocação das três últimas assembleias gerais extraordinárias; V - três registros de presença dos cooperados que executarão o contrato em assembleias gerais ou nas reuniões seccionais; e VI - ata da sessão que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitação; g) a última auditoria contábil-financeira da cooperativa, conforme dispõe o art. 112 da Lei nº 5.764/1971, ou uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador. |
| CGL 7.3 | O critério utilizado para a formação do preço da contratação é menor preço global. |
| CGL 7.12 | Não será permitida a subcontratação. |
| CGL 10.11 | Decremento R$10,00 |
| CGL 12.6.2 | Serviços Não Padronizados – definido no Decreto nº 52.768/2015 - Critério estabelecido no art.43, inc. IV da Lei 8.666/1993 e art. 4º, inc. XI, da Lei 10.520/2002. |
| CGL 12.9 | Não aplicável. |
| CGL 13.7.1 | 1) Comprovação do licitante possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta, profissional de nível superior ou outro devidamente reconhecido pelo(a) CREA – Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul ou CAU – Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, detentor de atestado de responsabilidade técnica relativo à execução dos serviços que compõem as parcelas de maior relevância técnica e valor significativo da contratação, a saber: I - para Engenheiro/Arquiteto: instalação da nova cobertura. 1.1) Entende-se, para fins deste Edital, como pertencente ao quadro funcional permanente do licitante, na data prevista para entrega da proposta, o sócio que comprove seu vínculo por intermédio de contrato/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdência Social; e o prestador de serviços com contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaração de compromisso de vinculação futura, caso o licitante se sagre vencedor do certame. 1.2) A prova de que o profissional é detentor de responsabilidade técnica, será feita mediante apresentação de atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente registrado no(a) CREA – Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul ou CAU – Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul; 1.3) No decorrer da execução do serviço, os profissionais de que trata este subitem poderão ser substituídos, nos termos do artigo 30, § 10, da Lei federal n° 8.666/1993, por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que a substituição seja aprovada pela Administração. 2) Declaração do licitante de que visitou o local designado ou que tem pleno conhecimento da área, para a realização dos serviços, objeto do presente certame. O não comparecimento ou falta de interesse do licitante na visita implicará em seu pleno conhecimento e total aceitação quanto às condições do local e serviços/materiais necessários, não podendo alegar quaisquer insipiência e/ou desconhecimento. 3) Declaração do licitante de que disporá para a execução do contrato de instalações, pessoal qualificado e aparelhamento técnico adequado e disponível para cumprir o objeto da licitação. |
| CGL 13.9 | Endereço de entrega dos documentos de habilitação/proposta: http://www.compras.rs.gov.br/ |
| CGL 16.1 | O adjudicatário terá o prazo de 05 (cinco) dias corridos, após formalmente convocado, para assinar o contrato. |
| CGL 16.4 | O prazo de duração desta contratação iniciará com a emissão da Ordem de início do Serviço e findará com o cumprimento do objeto e obrigações, cuja execução deverá ter prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias. |
| CGL 16.5 | Casa do Artesão – Av. Júlio de Castilhos, 144 – Centro Histórico, Porto Alegre – RS. |
| CGL 17.1 | Ao fim da execução do serviço previsto no Termo de Referência, a contratada deverá apresentar nota fiscal correspondente, para fins de pagamento, considerando os valores apresentados na TDL – Termo de Dispensa de Licitação. |
| CGL 19.1 | Unidade Orçamentária: 59.01 Atividade/Projeto: 4232 PGA Natureza da Despesa – NAD: 3.3.90.39.3930 Conservação de bens imóveis Recurso: 0001 – Tesouro do Estado |
| CGL 20.3 | Cumprir o previsto no Termo de Referência. |
| CGL 21.1 | Não será solicitada Garantia de Cumprimento do Contrato |