DISPENSA DE LICITAÇÃO ELETRÔNICA

TDL/SEAPDR Nº 9084/2020

A Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural – SEAPDR, torna pública, pelo presente Edital, a Dispensa de Licitação Nº 9084/2020, do tipo Dispensa de Licitação Eletrônica – Com Disputa, autorizada no expediente administrativo nº 20/1500-0024513-7, cujo objeto visa à contratação emergencial de serviços de locação (por Hora Máquina – HM) de maquinários, com operador, para construção de açudes, reservatórios de água e similares, conforme especificações a seguir descritas:

1 – OBJETO: Contratação emergencial, em 13 (treze) lotes, de empresas especializadas para prestação de serviços de locação (por Hora Máquina – HM) de escavadeira hidráulica sobre esteiras, trator de esteiras, ambas as máquinas com operador, para construção de açudes, reservatórios de água e similares, conforme TERMO DE REFERÊNCIA – ANEXO I, que deverão ser executados nos Municípios constantes na tabela abaixo:

RELAÇÃO DE MUNICÍPIOS, COM DECRETO DE EMERGÊNCA VIGENTE, NÚMERO DE PROJETOS, LOTES, HORAS PARA EXECUÇÃO.

| LOTE | Município | N° Projetos | Nº horas/ município | Regional Emater |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Manoel Viana | 10 | 240 | Bagé |
| 2 | Cacique Doble | 12 | 288 | Passo Fundo |
| 3 | Santo Expedito do Sul | 10 | 240 | Passo Fundo |
| 4 | São José do Ouro | 6 | 144 | Passo Fundo |
| 5 | São Valentim | 10 | 240 | Erechim |
| 6 | Frederico Westphalen | 10 | 240 | Frederico Westphalen |
| 7 | Palmitinho | 10 | 240 | Frederico Westphalen |
| 8 | Rodeio Bonito | 10 | 240 | Frederico Westphalen |
| 9 | Nonoai | 9 | 216 | Frederico Westphalen |
| 10 | Novo Tiradentes | 9 | 216 | Frederico Westphalen |
| 11 | Crissiumal | 10 | 240 | Ijuí |
| 12 | Humaitá | 10 | 240 | Ijuí |
| 13 | Tenente Portela | 10 | 240 | Ijuí |

Em razão do prazo contratual de 30 dias, serão exigidas no mínimo 02 máquinas por município (lote) assim como a disponibilidade de respectivo transporte.

2 - OUTRAS INFORMAÇÕES:

2.1 - Embasamento legal: art. 24, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/93.

2.2 – A MINUTA CONTRATUAL encontra-se disponível no ANEXO II deste Edital.

2.3 - As especificações referentes aos serviços devem ser conferidas através do site www.compras.rs.gov.br ou na descrição do lote, clicando-se nos respectivos nomes. A conferência é necessária visando à correta apresentação da proposta.

2.4 - Informações e esclarecimentos gerais da disputa, deverão ser esclarecidas com à Divisão de Compras, Materiais e Contratos – DCMC, através dos fones (51) 3288-6261 / (51) 3288-6272 ou pelo e-mail compras@agricultura.rs.gov.br.

2.5 - Dúvidas técnicas, referentes à aquisição do item, deverão ser esclarecidas com o Departamento de Infraestrutura e Usos Múltiplos da Água - DINFRA, através do fone (51) 3458-8600 ou pelo e-mail dinfra@agricultura.rs.gov.br.

2.6 - Referencial de tempo: Horário de Brasília (DF).

3 - CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

3.1 - A proposta deve ser elaborada em campo eletrônico específico (site www.compras.rs.gov.br).

3.2 - As empresas enquadradas no art. 1º do Decreto Estadual nº 43.295/2004 (Programa RS Competitivo), deverão apresentar as propostas já com valor líquido, ou seja, sem a carga tributária do ICMS, para os itens assim definidos no edital.

3.3 - A proposta deverá conter obrigatoriamente:

3.3.1 - Papel com timbre da empresa onde deverá constar de modo legível, valor cotado em reais (R$) - unitário e total.

3.3.2 - Quando material, deverá ser informada a marca do produto ofertado.

3.3.3 - Número CGC/CNPJ, endereço e telefone de contato e o contato da empresa.

3.3.4 - Prazo de validade da proposta, sendo o mesmo, no mínimo, de 60 dias.

3.4 - A proposta que não estipular o prazo de validade será considerada válida por 60 dias.

3.5 - O descumprimento do prazo de entrega acarretará multa de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, calculado sobre o valor total da obrigação, até o limite máximo de 10% (dez por cento) do valor total da obrigação.

4 - DOS CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO

4.1 – Em cada lote, o critério de julgamento será o menor preço da hora-máquina, no valor estando incluindo impostos, taxas, fretes e quaisquer outras despesas da empresa a ser contratada, sempre respeitado o Valor Unitário Máximo Aceitável (VUMA).

4.2 - A empresa vencedora da dispensa de licitação, dentro do prazo de uma hora após o encerramento da negociação e aceite do valor, deverá apresentar obrigatoriamente a seguinte documentação:

    - Prova de regularidade junto à Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul (poderá ser emitida via internet, através do site www.sefaz.rs.gov.br). Se a sede da empresa não for no Estado do Rio Grande do Sul, além desta, a empresa também deverá fornecer a  prova de regularidade junto à Fazenda Estadual da sua sede administrativa.

    - - Prova de regularidade relativa a créditos tributários federais e à dívida ativa da União (poderá ser emitida via internet, através do site https://www.gov.br/receitafederal/pt-br).

    - - Prova de regularidade com o FGTS (poderá ser emitida via internet, através do site www.caixa.gov.br).

    - - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT (poderá ser emitida via internet, através do site http://www.tst.gov.br/certidao) - Lei Federal nº 12.440/2011.

    - - Prova de regularidade junto à Fazenda Municipal do município sede da empresa.

    - - Cédula de identidade em se tratando de pessoa física.

    - - Registro comercial, no caso de empresa individual.

    - - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores.

    - - Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício.

    - - Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

    - - Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ).

    - - Comprovação de aptidão para o fornecimento em características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto deste edital, ou com o serviço pertinente, mediante a apresentação de atestado fornecido por pessoas jurídicas de direito público ou privado.

    - - Os atestados deverão referir-se a fornecimentos no âmbito de sua atividade econômica principal ou secundária especificadas no contrato social vigente.

    - - Somente serão aceitos atestados expedidos após a conclusão do contrato ou se decorrido, pelo menos, 01 (um) ano do início de sua execução, exceto se firmado para ser executado em prazo inferior.

    - - Certidão negativa de falência, recuperação judicial ou extrajudicial, apresentação de plano especial (microempresas e empresas de pequeno porte), insolvência e concordatas deferidas antes da vigência da Lei Federal nº 11.101/2005, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 180 (cento e oitenta) dias anteriores à data prevista para o recebimento da documentação da habilitação e da proposta.

    - - Balanço patrimonial e demonstrações contábeis, inclusive notas explicativas, dos últimos exercícios sociais, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, acompanhado do Anexo II do Decreto Estadual nº 36.601/1996 – Análise Contábil da Capacidade Financeira de Licitante, ou sua substituição pelo Certificado de Capacidade Financeira de Licitantes emitido pela Contadoria e Auditoria-Geral do Estado – CAGE, disponível no site www.sisacf.sefaz.rs.gov.br.

    - - É dispensada a exigência do item 4.2.16 para o Microempreendedor Individual – MEI, que está prescindido da elaboração do Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Contábeis na forma do §2º do art. 1.179 do Código civil – Lei Federal n° 10.406/02.

    - - O licitante enquadrado como microempresa e empresa de pequeno porte estará dispensado da apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício, na forma do art. 3º da Lei Estadual n° 13.706/2011.

    - - Para fins do disposto no inc. V do art. 27 da Lei Federal nº 8.666/1993, declaração de que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inc. XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, conforme modelo contido no ANEXO III deste Edital.

    - - Registro ou inscrição da empresa licitante no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA, em plena validade.

    - - Comprovação do licitante possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta, profissional de nível superior ou outro devidamente reconhecido pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA.

    - - Entende-se, para fins deste Edital, como pertencente ao quadro funcional permanente do licitante, na data prevista para entrega da proposta, o sócio que comprove seu vínculo por intermédio de contrato/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS; e o prestador de serviços com contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaração de compromisso de vinculação futura, caso o licitante se sagre vencedor do certame.

    - - A prova de que o profissional é detentor de responsabilidade técnica, será feita mediante apresentação de atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA.

    - - No decorrer da execução do serviço, os profissionais de que trata este subitem poderão ser substituídos, nos termos do artigo 30, § 10, da Lei Federal n° 8.666/1993, por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que a substituição seja aprovada pela Administração.

    - - Declaração do licitante de que disporá para a execução do contrato de pessoal qualificado, de disponibilidade de aparelhamento técnico adequado e quantidade de maquinário mínimo exigido, para o fiel cumprimento do objeto deste edital.

    - - Será aberto prazo para o envio da Proposta Final e Outros documentos, via sistema, em ato contínuo ao encerramento da Dispensa de Licitação Eletrônica, pela empresa vencedora. Em seguida será aberto prazo para “Habilitação”, quando as certidões referidas no item 4.2 deverão ser anexadas. Em qualquer desses momentos, caso haja necessidade de prorrogação do prazo, o mesmo deve ser formalizado na sala de disputa.

    - - Ao final da rodada de negociação, se a empresa mantiver a proposta acima do valor de referência, será desclassificada. Nesta hipótese, a próxima empresa melhor classificada será convocada para negociação – e assim sucessivamente.

    - O não atendimento dos termos deste Edital acarretará a desclassificação da proponente.

5 - EXECUÇÃO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

5.1 - Local de execução: Os serviços serão executados nos Municípios relacionados na tabela contida no ITEM 1 – OBJETO, de acordo com os respectivos lotes.

5.2 - Forma de pagamento: Empenho.

5.3 - Para aquisição de materiais é obrigatório a empresa ter aderido ao sistema de Nota Fiscal Eletrônica - NF-E e o produto estar acompanhado da devida DANFE.

5.4 – A empresa vencedora deverá apresentar garantia de execução contratual, devendo optar por uma das modalidades previstas no art. 56, da Lei Federal nº 8.666/93, cujo montante assegurado deverá corresponder a 5% (cinco por cento) do valor global ofertado para cada um dos lotes do certame, no qual a empresa sagrar-se vencedora.

5.5 – Caso modalidade de garantia escolhida seja a fiança-bancária, deverá ser utilizado o MODELO DE CARTA FIANÇA disponibilizado no ANEXO IV deste Edital.

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

- OBJETO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

Contratação emergencial, em 13 (treze) lotes, de empresas especializadas para prestação de serviços de locação (por Hora Máquina – HM) de escavadeira hidráulica sobre esteiras, trator de esteiras, ambas as máquinas com operador, para construção de açudes, reservatórios de água e similares.

- JUSTIFICATIVA

A aquisição de Hora Máquina – HM, para execução de serviços de movimentação de terra visa à implementação de reservatórios de água em propriedades da Produção Agropecuária do RS. O ano de 2020 já começou no Estado com aproximadamente 390 municípios decretando situação de emergência devido à estiagem, algumas regiões já haviam começado em novembro de 2019.

Devido a este fenômeno ocorrido entre os meses de novembro e março últimos, houve queda significativa na produtividade da safra 2019/2020, culturas amplamente disseminadas na agricultura familiar sofreram quebra, segundo dados da Emater/RS-ASCAR, as perdas variaram de 25 a 60% na soja, 15 a 55% no milho e 60 a 70% no feijão.

As áreas de pastagens, nativas e cultivadas, apresentaram baixos níveis nutritivos, e de disponibilidade de forragem, acarretando na necessidade de suplementação alimentar aos animais, diminuição da produção, principalmente em produção leiteira, ou em casos mais extremos a perda de animais.

Considerando que estiagens são fenômenos recorrentes no Estado, a redução de danos ocasionados por estes fenômenos exige atenção especial dos entes públicos. Proporcionar segurança hídrica ás pequenas propriedades, através de estruturas de armazenamento de água, possibilita mitigar perdas que possam ocorrer perante novas estiagens. Segundo Flávio Varone meteorologista do DDA/SEAPDR os prognósticos para o final da primavera e início do verão de 2020 é de La Ninã, ou seja, já começa com chuvas abaixo da média. Em dependendo da fase da cultura estiagens pontuais de 10 a 20 dias já ocasionam danos significativos.

Portanto, é imprescindível a finalização das construções dos açudes até o início do verão para minimizar os efeitos da estiagem que muito provavelmente volte a ocorrer no Estado do Rio Grande do Sul.

- DA PRODUTIVIDADE E FORMA DE EXECUÇÃO

Será considerado o conjunto de serviços realizados, ou seja, de maneira global de cada município, o rendimento médio de 65m³ de movimentação de terra por unidade de hora máquina. Este parâmetro fica estabelecido como limite mínimo para pagamento e será considerado uma média de 24 H/M para execução de um projeto. A escavadeira para realização deste trabalho deve possuir caçamba de 1m3 de capacidade mínima, sendo aceito máquinas com capacidade maior sem restrições, porém não será pago valor adicional. Também poderá ser utilizado para auxilio em algumas etapas da construção e ganhar celeridade na obra trator sobre esteiras; este poderá ser utilizado de forma complementar, quanto a utilização de escavadeira hidráulica, esta é indispensável devido sua multifuncionalidade, o trator sob esteiras deve ter lamina de no mínimo 3000 mm de largura e capacidade de volume de 2,9 m³.

Em considerando os diferentes tipos de solos que este programa irá abranger, assim como as mais variadas topografias, e os tipos de projetos que poderão ser barrados, semibarrados ou escavados, a produção com maior aproveitamento do equipamento é de fundamental importância.

A contratada não receberá autorização para pagamento caso o rendimento de horas máquina, no conjunto de todo o lote, não atinja a média de 65m³ por hora máquina. Quando este rendimento ficar abaixo do esperado, a contratada deverá complementar os serviços, sem considerar a contagem das HM, até o atingimento do rendimento estabelecido.

Os serviços iniciarão em até 02 (dois) dias uteis, após a emissão da Ordem de Início de Serviço, por parte da contratante, que só poderá ocorrer após a data da publicação da súmula do contrato no Diário Oficial do Estado, condição indispensável para sua eficácia.

Poderá ocorrer a subcontratação dos serviços, desde que seja autorizada pela contratante em um prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas, e a sublocatária deverá cumprir com todos requisitos técnicos assumidos pela responsável por este contrato com o Estado.

- DA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

A contratada deve estar ciente de que os custos estimados em cada hora devem compreender toda a despesa advinda dos deslocamentos da(s) máquina(s), mão de obra do(s) operador(es), combustível, lubrificantes, manutenção geral do(s) equipamento(s), encargos sociais, tributos, entre outros. Ou seja, todos os custos diretos e indiretos da prestação dos serviços devem estar englobados no custo da hora máquina.

A contratada deverá disponibilizar operador capacitado para serviços de movimentação de terra, mais especificamente na construção de açudes, reservatórios de água e similares. Os serviços previstos compreendem toda a movimentação de terra necessária ao atendimento das peças técnicas que orientarão o trabalho de movimentação de terra, incluindo desde a movimentação de terra mais primária até os acabamentos e todas as complementações diversas, como escavações, decapagem, transporte e deposições com seus devidos acabamentos, por exemplo.

A relação de municípios, e as respectivas quantidades de projetos e horas-máquinas está definida de acordo com a Tabela 01, que segue abaixo:

RELAÇÃO DE MUNICÍPIOS COM DECRETO DE EMERGÊNCA VIGENTE, NÚMERO DE PROJETOS, LOTES, HORAS PARA EXECUÇÃO.

Serão exigidas no mínimo 02 máquinas por município (lote) assim como a disponibilidade de transporte para as mesmas.

| LOTE | Município | N° Projetos | Nº horas/ município | Regional Emater |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Manoel Viana | 10 | 240 | Bagé |
| 2 | Cacique Doble | 12 | 288 | Passo Fundo |
| 3 | Santo Expedito do Sul | 10 | 240 | Passo Fundo |
| 4 | São José do Ouro | 6 | 144 | Passo Fundo |
| 5 | São Valentim | 10 | 240 | Erechim |
| 6 | Frederico Westphalen | 10 | 240 | Frederico Westphalen |
| 7 | Palmitinho | 10 | 240 | Frederico Westphalen |
| 8 | Rodeio Bonito | 10 | 240 | Frederico Westphalen |
| 9 | Nonoai | 9 | 216 | Frederico Westphalen |
| 10 | Novo Tiradentes | 9 | 216 | Frederico Westphalen |
| 11 | Crissiumal | 10 | 240 | Ijuí |
| 12 | Humaitá | 10 | 240 | Ijuí |
| 13 | Tenente Portela | 10 | 240 | Ijuí |

Tabela 1: Lotes, municípios, número de açudes, horas/máquina a serem executadas e regional Emater.

As execuções dos serviços nos lotes deverão ocorrer de forma concomitante, a critério desta SEAPDR, devendo, desse modo, as empresas que eventualmente ganharem mais de um lote, terem condições técnicas e operacionais para desempenhar os trabalhos de forma simultânea.

Se porventura um mesmo fornecedor de serviço seja declarado vencedor de mais de um lote, as condições aqui estabelecidas serão consideradas no âmbito de cada contrato. Ou seja, caso uma mesma empresa detenha dois contratos, deverá dispor de capacidade operacional equivalente ao somatório dos dois lotes. Nesta hipótese, de maneira alguma os cronogramas se somarão.

Em caso de avarias no maquinário, o mesmo deverá ser substituído em no máximo 2 (dois) dias úteis.

A coordenação/acompanhamento dos serviços, locações e orientações gerais, são responsabilidade da SEAPDR e sua conveniada EMATER/ASCAR, (ver item 7).

- DOS PRAZOS PARA EXECUÇÃO

O prazo de conclusão dos serviços, de cada um dos lotes, será de até 30 (trinta) dias consecutivos e ininterruptos, a contar da data definida na ordem de início dos serviços, que poderão ocorrer de forma concomitante, a critério da contratante.

- DO HORÁRIO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

Os serviços deverão ser realizados durante o período das 7h às 19h, ou em outro horário, desde que este seja de comum acordo entre as partes (contratante e contratada).

- DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS

As peças técnicas que orientarão os serviços serão fornecidas pela SEAPDR ou sua conveniada EMATER/ASCAR. Conforme Resolução do CONSEMA no 323/2016, esses serviços ficam isentos de licenciamento ambiental. A EMATER/ASCAR também realizará a coordenação/acompanhamento dos trabalhos em conjunto com a SEAPDR.

Os projetos serão elaborados por técnicos da EMATER/ASCAR, conveniada da SEAPDR, que realizará todo levantamento de campo, a locação do referido projeto, o dimensionamento do mesmo com toda a especificação técnica, cumprindo um checklist de documentos previamente acordado com a SEAPDR.

A empresa que for declarada vencedora receberá os projetos, por parte da contratante, quando da emissão da Ordem de Início dos Serviços.

A fiscalização dos serviços contratados será feita mediante Termo de Cooperação, a ser celebrado entre o Estado do Rio Grande do Sul, por intermédio da Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural - SEAPDR, e os Municípios que receberem os serviços, devendo para tanto os Municípios designarem servidores responsáveis pela fiscalização e o acompanhamento diário dos serviços, atestando em planilhas específicas as horas trabalhadas, e a SEAPDR deverá fiscalizar os serviços por meio de seus agentes técnicos designados para tal fim.

Cabe salientar que não será fiscalizada apenas a conclusão do serviço, uma vez que também será avaliada a qualidade do mesmo, visando, assim, a remunerar de maneira justa o cumprimento integral do contrato. Caso não seja satisfatória a qualidade do trabalho entregue, a SEAPDR pode notificar a contratada e dará um prazo para que a mesma efetue os devidos ajustes até que seja verificado para posterior liberação do pagamento.

- DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS

Após conclusão dos trabalhos em cada Município, será fornecido um laudo individual de cada serviço realizado, emitido pelos técnicos da conveniada EMATER/ASCAR e, posteriormente, técnicos nomeados pela SEAPDR fiscalizarão a atividade (na forma acima descrita), sendo esse o procedimento necessário ao pagamento.

ANEXO II

MINUTA DE CONTRATO

TERMO DE CONTRATO EMERGENCIAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO CONTINUADOS

N° XXX/2020 – FPE Nº XXXXX/2020

TDL/SEAPDR Nº XXXX/2020

Contrato celebrado entre o ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, por intermédio da SECRETARIA ESTADUAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO RURAL, inscrita no CNPJ sob o nº 93.021.632/0001-12, com sede administrativa na Av. Getúlio Vargas, nº 1384, Bairro Menino Deus, na cidade de Porto Alegre/RS, representada neste ato pelo seu Secretário, Sr. Luis Antonio Franciscatto Covatti, doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa XXXXXXXXXXXXXX, inscrita no CNPJ sob o nº XXXXXXXXXXXXXX, com sede administrativa na XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, representada neste ato pelo seu representante legal, Sr. XXXXXXXXXXXXXXXXX, inscrito no CPF sob o n° XXX.XXX.XXX-XX, doravante denominada CONTRATADA, para a prestação dos serviços referidos na Cláusula Primeira - Do Objeto, de que trata o processo administrativo n° 20/1500-0024513-7, em decorrência de dispensa de licitação eletrônica - TDL/SEAPDR nº XXXX/2020, com base no artigo 24, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas e legislações pertinentes, as quais as partes sujeitam-se a cumprir, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

  - O objeto do presente instrumento é a contratação emergencial de empresa especializada para prestação de serviços de locação (por Hora Máquina – HM) de escavadeira hidráulica sobre esteiras, trator de esteiras, ambas as máquinas com operador, para construção de açudes, reservatórios de água e similares, referente ao Lote XX, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, Anexo I do Edital.

1.2. Este contrato vincula-se ao Edital, identificado no preâmbulo, e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO

2.1. O preço unitário de locação da hora máquina referente à execução dos serviços contratados é de R$ XXXXXXX (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX), totalizando um valor estimado de até R$ XXXXXXXX (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX), de acordo com a proposta vencedora, entendido este como preço justo e suficiente para a total execução do presente objeto.

2.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO RECURSO FINANCEIRO

3.1. As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta do seguinte recurso financeiro:

Unidade Orçamentária: XX.XX.XXX

Projeto/Atividade: XXXX.XXXXX

Natureza da Despesa - NAD: X.X.XX.XX.XXXX

Recurso: XXXX

Empenho nº: XXXXXXXXXXX

CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO CONTRATUAL

4.1. O prazo de duração do contrato é de até 30 (trinta) dias consecutivos e ininterruptos, contados a partir da data definida na ordem de início dos serviços.

4.2. A expedição da ordem de início dos serviços somente se efetivará a partir da publicação da súmula do contrato no Diário Oficial do Estado.

4.3. O objeto do contrato será executado no seguinte Município: XXXXXXXXXXXXXXXX.

4.4. O prazo de duração do presente contrato é adstrito ao aceite definitivo do objeto, somente podendo ser prorrogado em situações excepcionais, devidamente fundamentadas e aceitas pela Administração, desde que haja autorização formal da autoridade competente e observados os seguintes requisitos:

4.4.1. Os serviços tenham sido prestados regularmente;

4.4.2. A Administração mantenha interesse na realização do serviço; e

4.4.3. O valor do contrato permaneça economicamente vantajoso para a Administração.

4.5. A contratada não tem direito subjetivo a prorrogação contratual.

CLÁUSULA QUINTA – DA GARANTIA

5.1. Será solicitada garantia de cumprimento do contrato.

- A garantia poderá ser realizada em uma das seguintes modalidades:

I - Caução em dinheiro ou Título da Dívida Pública, devendo este ter sido emitido sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda;

II - Seguro-garantia;

III - Fiança bancária, conforme modelo contido no Anexo VII do Edital.

b) O adjudicatário, no prazo de 10 (dez) dias a contar da assinatura do contrato, prestará garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total contratado, que será liberada após a execução do objeto da avença, conforme disposto no art. 56 da Lei federal nº 8.666/1993, desde que cumpridas as obrigações contratuais.

b.1) O prazo para apresentação da garantia poderá ser prorrogado por igual período a critério da contratante.

c) A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia, inclusive dos previstos nos itens “j” e “p”, acarretará a aplicação de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até o máximo de 2% (dois por cento).

d) O atraso na apresentação da garantia autoriza a Administração a promover a rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõem os incisos I e II do art. 78 da Lei Federal nº 8.666/1993.

e) O número do contrato deverá constar dos instrumentos de garantia a serem apresentados pelo garantidor.

f) Quando da abertura de processos para eventual aplicação de penalidade, a fiscalização do contrato deverá comunicar o fato à entidade garantidora paralelamente às comunicações de solicitação de defesa prévia a contratada, bem como as decisões finais da instância administrativa.

g) A entidade garantidora não é parte interessada para figurar em processo administrativo instaurado pela contratante com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções a contratada.

h) A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá abranger um período de mais 03 (três) meses após o término da vigência contratual.

i) A perda da garantia em favor da Administração, em decorrência de rescisão unilateral do contrato, far-se-á de pleno direito, independentemente de qualquer procedimento judicial e sem prejuízo das demais sanções previstas no contrato.

j) A garantia deverá ser integralizada no prazo máximo de 10 (dez) dias, sempre que dela forem deduzidos quaisquer valores ou quando houver alteração para acréscimo de objeto.

k) A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

I - Prejuízo advindo do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das demais obrigações nele previstas;

II - Prejuízos causados a contratante ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do contrato;

III - As multas moratórias e punitivas aplicadas pela contratante à contratada;

l) A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor da contratante, em conta específica no Banco do Estado do Rio Grande do Sul, com atualização monetária.

m) No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser ajustada à nova situação ou renovada, no prazo máximo de 10 (dez) dias, seguindo os mesmos parâmetros utilizados quando da contratação.

n) A contratante fica autorizada a utilizar a garantia para corrigir quaisquer imperfeições na execução do objeto do contrato ou para reparar danos decorrentes da ação ou omissão da contratada, de seu preposto ou de quem em seu nome agir.

n.1) A autorização contida neste subitem é extensiva aos casos de multas aplicadas depois de esgotado o prazo recursal.

o) A garantia prestada será retida definitivamente, integralmente ou pelo saldo que apresentar, no caso de rescisão por culpa da contratada, sem prejuízo das penalidades cabíveis.

p) Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigação, a contratada obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 10 (dez) dias, contados da data em que for notificada.

q) A contratante não executará a garantia na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

I - Caso fortuito ou força maior;

II - Alteração, sem prévia anuência da entidade garantidora, das obrigações contratuais;

III - Descumprimento das obrigações pela contratada decorrentes de atos ou fatos praticados pela Administração;

IV - Atos ilícitos dolosos praticados por servidores da Administração.

r) Caberá à própria Administração apurar a isenção da responsabilidade prevista nos itens III e IV do item anterior, não sendo a entidade garantidora parte no processo instaurado pela Administração.

s) Para efeitos da execução da garantia, os inadimplementos contratuais deverão ser comunicados pela contratante à contratada e/ou à entidade garantidora, no prazo de até 03 (três) meses após o término de vigência do contrato.

t) Não serão aceitas garantias que incluam outras isenções de responsabilidade que não as previstas neste Edital.

u) Será considerada extinta a garantia:

I - Com a devolução da apólice, título da dívida pública, carta de fiança ou autorização para o levantamento de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração da contratante, mediante termo circunstanciado, de que a contratada cumpriu todas as cláusulas do contrato;

II - No prazo de 03 (três) meses após o término da vigência do contrato, exceto quando ocorrer comunicação de sinistros, por parte da Administração, devendo o prazo ser ampliado de acordo com os termos da comunicação.

v) A contratada é responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, na forma do art. 70 da Lei Federal nº 8.666/1993.

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO

6.1. O pagamento deverá ser efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias, mediante a apresentação de Nota Fiscal ou da Fatura pela contratada, que deverá conter o detalhamento dos serviços executados.

6.2. O pagamento deverá ser efetuado quando da emissão de nota fiscal/fatura de prestação de serviços, a qual englobará o número de horas trabalhadas por município, após a finalização de todos os projetos em cada unidade municipal.

6.3. O documento fiscal deverá ser do estabelecimento que apresentou a proposta vencedora e, nos casos em que a emissão for de outro estabelecimento da empresa, o documento deverá vir acompanhado das certidões negativas relativas à regularidade fiscal.

6.3.1. Quando o documento for de outro estabelecimento localizado fora do Estado, será exigida também certidão negativa relativa à Regularidade Fiscal junto à Fazenda Estadual do Rio Grande do Sul independente da localização da sede ou filial da licitante.

6.4. A protocolização somente poderá ser feita após a prestação dos serviços por parte da contratada.

6.5. O pagamento será efetuado por serviço efetivamente prestado e aceito.

6.5.1. A glosa do pagamento durante a execução contratual, sem prejuízo das sanções cabíveis, só deverá ocorrer quando a contratada:

6.5.1.1. Não produzir os resultados, deixar de executar, ou não executar as atividades com a qualidade mínima exigida no contrato;

      - Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à demandada.

6.6. Caso o serviço não seja prestado fielmente e/ou apresente alguma incorreção será considerado como não aceito e o prazo de pagamento será contado a partir da data de regularização.

6.7. Na fase da liquidação da despesa, deverá ser efetuada consulta ao CADIN/RS para fins de comprovação do cumprimento da relação contratual estabelecida nos termos do disposto no artigo 55, inciso XIII, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

6.7.1. Constatando-se situação de irregularidade da contratada junto ao CADIN/RS, será providenciada sua advertência, por escrito, para que, no prazo de 15 (cinco) dias, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa.

6.7.2. Persistindo a irregularidade, a contratante poderá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.

6.8. Os pagamentos a serem efetuados em favor da contratada, quando couber, estarão sujeitos à retenção, na fonte, dos seguintes tributos:

6.8.1. Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas - IRPJ, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS, e Contribuição para os Programas de Integração social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP, na forma da Instrução Normativa RFB nº 1.234/2012, conforme determina o art. 64 da Lei Federal nº 9.430/1996;

6.8.2. Contribuição Previdenciária, correspondente a 11% (onze por cento), na forma da Instrução Normativa RFB nº 971, de 13 de novembro de 2009, conforme determina a Lei Federal nº 8.212/1991;

6.8.3. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN, na forma da Lei Complementar Federal nº 116/2003, combinada com a legislação municipal e/ou distrital sobre o tema.

6.9. As empresas dispensadas de retenções deverão entregar declaração, anexa ao documento de cobrança, em duas vias, assinadas pelo representante legal, além de informar sua condição no documento fiscal, inclusive o enquadramento legal.

6.10. A contratante poderá reter do valor da fatura da contratada a importância devida, até a regularização de suas obrigações contratuais.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

7.1. Os valores do presente contrato não pagos na data prevista serão corrigidos até a data do efetivo pagamento, pro rata die, pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, do Sistema Nacional de Índices de Preços ao Consumidor – SNIPC, ou outro que venha a substituí-lo.

CLÁUSULA OITAVA – DO REAJUSTE

8.1. O preço é fixo e irreajustável.

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES

9.1. As partes devem cumprir fielmente as cláusulas avençadas neste contrato, respondendo pelas consequências de sua inexecução parcial ou total.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

10.1. Executar os serviços conforme especificações contidas no ANEXO II – Termo de Referência e de sua proposta, com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários previstos.

10.2. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no edital, devendo comunicar a contratante a superveniência de fato impeditivo da manutenção dessas condições.

10.3. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor.

10.4. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados.

10.5. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, ficando a contratante autorizada a descontar da garantia, caso exigida neste instrumento, ou dos pagamentos devidos a contratada, o valor correspondente aos danos sofridos.

10.6. Apresentar os empregados devidamente uniformizados e identificados por meio de crachá, além de provê-los com os Equipamentos de Proteção Individual - EPI, quando for o caso.

10.7. Apresentar a contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão o órgão para a execução do serviço.

10.8. Atender às solicitações da contratante quanto à substituição dos empregados alocados, no prazo fixado pela Administração, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigações relativas à execução do serviço.

10.9. Orientar seus empregados quanto à necessidade de acatar as normas internas da Administração.

10.10. Orientar seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a não executar atividades não abrangidas pelo contrato.

10.11. Manter preposto nos locais de prestação de serviço, aceito pela Administração, para representá-lo na execução do contrato, quando couber.

10.12. Responder nos prazos legais, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes da execução do serviço e por outras correlatas, tais como salários, seguros de acidentes, indenizações, tributos, vale-refeição, vale-transporte, uniformes, crachás e outras que venham a ser criadas e exigidas pelo Poder Público.

10.13. Fiscalizar regularmente os seus empregados designados para a prestação do serviço, a fim de verificar as condições de execução.

10.14. Comunicar à contratante qualquer anormalidade constatada e prestar os esclarecimentos solicitados.

10.15. Arcar com as despesas decorrentes de qualquer infração cometida por seus empregados quando da execução do serviço objeto deste contrato.

10.16. Realizar os treinamentos que se fizerem necessários para o bom desempenho das atribuições de seus empregados.

10.17. Treinar seus empregados quanto aos princípios básicos de postura no ambiente de trabalho, tratamento de informações recebidas e manutenção de sigilo, comportamento perante situações de risco e atitudes para evitar atritos com servidores, colaboradores e visitantes do órgão.

10.18. Coordenar e supervisionar a execução dos serviços contratados.

10.19. Administrar todo e qualquer assunto relativo aos seus empregados.

10.20. Assumir todas as responsabilidades e adotar as medidas necessárias ao atendimento dos seus empregados acidentados ou acometidos de mal súbito, por meio do preposto.

10.21. Instruir seus empregados quanto à prevenção de acidentes e de incêndios.

10.22. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias, comerciais e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade a contratante.

10.23. Relatar a contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos serviços.

10.24. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de 14 anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

10.25. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei Federal nº 8.666/93.

10.26. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato.

10.27. A contratada deverá, se for o caso, apresentar Programa de Integridade, nos termos da Lei Estadual nº 15.228, de 25 de setembro de 2018 e do seu Regulamento.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

11.1. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidores designados para esse fim, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

11.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela contratada, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta.

11.3. Notificar a contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção.

11.4. Pagar a contratada o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos.

11.5. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da fatura de serviços da contratada, nos termos da legislação vigente.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS SANÇÕES

12.1. Sem prejuízo da faculdade de rescisão contratual, a contratante poderá aplicar sanções de natureza moratória e punitiva a contratada, diante do não cumprimento das cláusulas contratuais.

12.2. Com fundamento no artigo 7º da Lei Federal nº 10.520/2002, ficará impedido de licitar e contratar com o Estado e será descredenciado do cadastro de fornecedores, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, garantida a ampla defesa, sem prejuízo da rescisão unilateral do contrato e da aplicação de multa, a contratada que:

12.2.1. Apresentar documentação falsa;

12.2.2. Ensejar o retardamento da execução de seu objeto;

12.2.3. Falhar na execução do contrato;

12.2.4. Fraudar a execução do contrato;

12.2.5. Comportar-se de modo inidôneo;

12.2.6. Cometer fraude fiscal.

12.3. Configurar-se-á o retardamento da execução quando a contratada:

12.3.1. Deixar de iniciar, sem causa justificada, a execução do contrato após 07 (sete) dias contados da data da ordem de serviço;

12.3.2. Deixar de realizar, sem causa justificada, os serviços definidos no contrato por 03 (três) dias seguidos ou por 10 (dez) dias intercalados.

12.4. A falha na execução do contrato estará configurada quando a contratada descumprir as obrigações e cláusulas contratuais, cuja dosimetria será aferida pela autoridade competente, de acordo com o que preceitua o item 12.10.

12.5. Para os fins do item 12.2.5, reputar-se-ão inidôneos atos tais como os descritos nos artigos 92, parágrafo único, e 97, parágrafo único, da Lei Federal nº 8.666/1993.

12.6. A contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no item 12.2 ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

12.6.1. Multa:

12.6.1.1. Compensatória de até 10% sobre o valor total atualizado do contrato nos casos de inexecução, execução imperfeita ou em desacordo com as especificações e negligência na execução do objeto contratado, e nos casos de descumprimento de cláusula contratual ou norma de legislação pertinente;

12.6.1.2. Moratória de até 0,5% por dia de atraso injustificado sobre o valor mensal da contratação, até o limite de 30 (trinta) dias.

12.6.2. Impedimento de licitar e de contratar com o Estado e descredenciamento no cadastro de fornecedores, pelo prazo de até 05 (cinco) anos.

12.7. As multas compensatória e moratória poderão ser aplicadas cumulativamente, sem prejuízo da aplicação da sanção de impedimento de licitar e de contratar.

12.8. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei Federal nº 8.666/1993.

12.9. O valor da multa poderá ser descontado das faturas devidas a contratada.

12.9.1. Se o valor a ser pago a contratada não for suficiente para cobrir o valor da multa, a diferença será descontada da garantia contratual, se houver.

12.9.2. Se os valores das faturas e da garantia forem insuficientes, fica a contratada obrigada a recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, contados da comunicação oficial.

12.9.3. Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela contratada à contratante, o débito será encaminhado para inscrição em dívida ativa.

12.9.4. Caso o valor da garantia seja utilizado no todo ou em parte para o pagamento da multa, essa deve ser complementada no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contado da solicitação da contratante.

12.10. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

12.11. A aplicação de sanções não exime a contratada da obrigação de reparar os danos, perdas ou prejuízos que venha a causar ao ente público.

12.12. O contrato, sem prejuízo das multas e demais cominações legais previstas no instrumento, poderá ser rescindido unilateralmente, por ato formal da Administração, nos casos enumerados no art. 78, incisos I a XII, XVII e XVIII da Lei Federal nº 8.666/1993.

12.13. As sanções previstas nesta cláusula não elidem a aplicação das penalidades estabelecidas na Lei Federal nº 12.846/2013, conforme o disposto no seu art. 30.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA RESCISÃO

13.1. O presente contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal nº 8.666/1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas.

13.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se a contratada o direito à prévia e ampla defesa.

13.3. A contratada reconhece os direitos da contratante em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei Federal nº 8.666/1993.

13.4. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido de:

13.4.1. Levantamento dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

13.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

13.4.3. Indenizações e multas.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS VEDAÇÕES

14.1. É vedado a contratada:

14.1.1. Caucionar ou utilizar este contrato para qualquer operação financeira;

14.1.2. Interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte da contratante, salvo nos casos previstos em lei.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS ALTERAÇÕES

15.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei Federal nº 8.666/1993.

15.2. A contratada é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DOS CASOS OMISSOS

16.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei Federal nº 8.666/1993, na Lei Federal nº 10.520/2002 e demais normas aplicáveis.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DAS DISPOSIÇÕES ESPECIAIS

17.1. Se qualquer das partes relevar eventual falta relacionada com a execução deste contrato, tal fato não significa liberação ou desoneração a qualquer delas.

17.2. No caso de ocorrer greve de caráter reivindicatório entre os empregados da contratada ou de seus subcontratados, cabe a ele resolver imediatamente a pendência.

17.3. As partes considerarão cumprido o contrato no momento em que todas as obrigações aqui estipuladas estiverem efetivamente satisfeitas, nos termos de direito e aceitas pela contratante.

17.4. Haverá consulta prévia ao CADIN/RS, pelo órgão ou entidade competente, nos termos da Lei Estadual nº 10.697/1996, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 36.888/1996.

17.5. O presente contrato somente terá eficácia após publicada a respectiva súmula.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

18.1. Fica eleito o Foro de Porto Alegre, como o competente para dirimir quaisquer questões advindas deste contrato, com renúncia expressa a qualquer outro.

18.2. E, assim, por estarem as partes ajustadas e acordadas, lavram e assinam este contrato, em 02 (duas) vias de iguais teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas, para que produza seus jurídicos efeitos.

Porto Alegre,          de                                         de 2020.

Luis Antonio Franciscatto Covatti

Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária E DESENVOLVIMENTO RURAL

CONTRATANTE

###### XXXXXXXXXXXXXXXXX

###### XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

###### CONTRATADA

###### TESTEMUNHAS:

1._______________________________

NOME:

CPF:

2._______________________________

NOME:

CPF:

ANEXO III

DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR (MODELO)

Ref.: (identificação da licitação)

..........................................................................................................................., inscrito no CNPJ sob o nº ......................................................................,, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a)......................................................................................., portador(a) da Carteira de Identidade nº ........................................e do CPF nº ..........................................., DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ).

......................................................................................

(data)

ANEXO IV

CARTA DE FIANÇA BANCÁRIA PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL (MODELO)

1. Pela presente, o (a) [nome da instituição fiadora] com sede em [endereço completo], por seus representantes legais infra-assinados, declara que se responsabiliza como fiador e principal pagador, com expressa renúncia dos benefícios estatuídos no Artigo 827, do Código Civil Brasileiro, da empresa (nome da empresa), com sede em [endereço completo], até o limite de R$ [valor da garantia] (valor por extenso) para efeito de garantia à execução do contrato nº [número do contrato, formato xx/ano], decorrente do processo licitatório [modalidade e número do instrumento convocatório da licitação – ex.: PE nº xx/ano], firmado entre a afiançada e o(a)[órgão/entidade]para [objeto da licitação].

2. A fiança ora concedida visa garantir o cumprimento, por parte de nossa afiançada, de todas as obrigações estipuladas no contrato retromencionado, abrangendo o pagamento de:

a) prejuízos advindos do não cumprimento do contrato;

b) multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração ao contratado;

c) prejuízos causados ao contratante ou a terceiro decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do contrato; e

d) obrigações previdenciárias e/ou trabalhistas não adimplidas pelo contratado.

3. Esta fiança é válida por (prazo, contado em dias, correspondente à vigência do contrato) (valor por escrito) dias, contados a partir de (data de início da vigência do contrato), vencendo-se, portanto em (data).

4. Na hipótese de inadimplemento de qualquer das obrigações assumidas pela afiançada, o (a) (nome da instituição fiadora) efetuará o pagamento das importâncias que forem devidas, no âmbito e por efeito da presente fiança, até o limite acima estipulado, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contado do recebimento de comunicação escrita do [órgão/entidade].

5. A comunicação de inadimplemento deverá ocorrer até o prazo máximo de 3 (três) meses após o vencimento desta fiança.

6. Nenhuma objeção ou oposição da nossa afiançada será admitida ou invocada por este fiador com o fim de escusar-se do cumprimento da obrigação assumida neste ato e por este instrumento perante o [órgão/entidade].

7. Obriga-se este fiador, outrossim, pelo pagamento de quaisquer despesas judiciais e/ou extrajudiciais, bem assim por honorários advocatícios, na hipótese de o [órgão/entidade] se ver compelido a ingressar em juízo para demandar o cumprimento da obrigação a que se refere a presente fiança.

8. Se, no prazo máximo de 3 (três) meses após a data de vencimento desta Carta de Fiança, o (a) (nome da instituição fiadora) não tiver recebido do(a)[órgão/entidade] qualquer comunicação relativa a inadimplemento da afiançada, ou termo circunstanciado de que a afiançada cumpriu todas as cláusulas do contrato, acompanhado do original desta Carta de Fiança, esta fiança será automaticamente extinta, independentemente de qualquer formalidade, aviso, notificação judicial ou extrajudicial, deixando, em consequência, de produzir qualquer efeito e ficando o fiador exonerado da obrigação assumida por força deste documento.

9. Declara, ainda, este fiador, que a presente fiança está devidamente contabilizada e que satisfaz às determinações do Banco Central do Brasil e aos preceitos da legislação bancária aplicáveis e, que, os signatários deste Instrumento estão autorizados a prestar a presente fiança.

10. Declara, finalmente, que está autorizado pelo Banco Central do Brasil a expedir Carta de Fiança Bancária e que o valor da presente se contém dentro dos limites que lhe são autorizados pela referida entidade federal.

(Local e data)

(Instituição garantidora)

(Assinaturas autorizadas)